# HomeOS Production Release Plan

Profesyonel Yayına Alma ve Stabilizasyon Dokümanı
Versiyon: 1.0
Tarih: 16 Haziran 2026

# 1. Proje Özeti

HomeOS; ASP.NET Core backend, Python tabanlı Jarvis motoru, SQL Server veritabanı, HTML/CSS/JS frontend ve Android istemciden oluşan bütünleşik bir ev otomasyon platformudur. Bu doküman sistemin production ortamına alınabilmesi için gerekli teknik gereksinimleri ve uygulanacak adımları içerir.

# 2. Mevcut Durum Analizi

Log sistemi tamamlandı ve veritabanına kayıt yapıyor.

Cihaz yönetim sistemi çalışıyor.

Dashboard altyapısı mevcut.

ASP.NET API aktif durumda.

Jarvis çekirdeği geliştirme aşamasında.

Frontend sayfalarının büyük bölümü hazır.

# 3. Kritik Riskler (Production Blocker)

| Risk | Durum | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| Hard-coded bağlantılar | Kritik | appsettings.json ve .env kullanımı |
| Authentication eksik | Kritik | JWT tabanlı kimlik doğrulama |
| Health Check eksik | Kritik | HealthController geliştirilmesi |
| Eksik sayfalar | Yüksek | Frontend modüllerinin tamamlanması |
| Otomasyon sistemi eksik | Yüksek | CRUD ve veritabanı entegrasyonu |

# 4. Yol Haritası

## Faz 1 - Altyapı

Config sistemi (.env, appsettings.json, config.js)

Health API geliştirilmesi

Stats API geliştirilmesi

## Faz 2 - Frontend Tamamlama

Sensörler sayfası

Bildirimler sayfası

Kullanıcılar sayfası

Sistem İzleme sayfası

Ayarlar sayfası

## Faz 3 - Otomasyon Sistemi

Automations tablosu

CRUD API

Frontend entegrasyonu

## Faz 4 - Jarvis Geliştirmeleri

Intent Router

Plugin Sistemi

Watchdog Mekanizması

## Faz 5 - Güvenlik

JWT Authentication

Login / Register

Role Management

## Faz 6 - Gerçek Zamanlı Sistemler

SignalR entegrasyonu

Canlı loglar

Canlı durum güncellemeleri

## Faz 7 - Release

start.bat

README

Test ve Optimizasyon

# 5. Önerilen Veritabanı Tasarımı

Automations
- Id
- Name
- TriggerType
- TriggerValue
- ActionType
- ActionValue
- IsActive
- CreatedAt

# 6. Production Checklist

☐ Tüm sayfalar açılıyor

☐ 404 hatası bulunmuyor

☐ Dashboard gerçek veriler gösteriyor

☐ Health API çalışıyor

☐ Stats API çalışıyor

☐ JWT Authentication aktif

☐ Jarvis bağlantısı başarılı

☐ Log kayıtları doğrulanmış

☐ Deployment scriptleri hazır

☐ README tamamlandı

# 7. Öncelikli Görevler

Config Sistemi

HealthController

StatsController

Eksik Sayfalar

Otomasyon Sistemi